# 产品需求说明

本文档描述海川物流调度系统一期的需求范围、关键流程和验收标准，供产品、研发和销售三方确认。

## 背景

客户在华东、华南、华北有三个区域仓，目前靠 Excel 排车，日均 300 单以上时经常漏单。一期先上线华东仓，10 月底前完成。

## 功能范围

- 订单导入：支持 Excel 批量导入和接口推送。

- 自动排车：按车辆载重、路线和时效自动分配。

- 司机端：接单、到站打卡、异常上报。

## 里程碑

- 10 月 15 日：需求评审通过。

- 10 月 25 日：华东仓试运行。

- 10 月 31 日：正式上线。

## 验收标准

| 指标 | 目标 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 排车耗时 | 每批 5 分钟以内 | 王磊 |
| 漏单率 | 低于 0.5% | 周敏 |
| 司机端可用率 | 99.5% | 李娜 |

以上内容经三方确认后作为合同附件。